江苏省气象信息中心

采购项目文件

项目编号： JSDY-20161129

项目名称：基于公有云架构数值预报省级共享平台

江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇一六年十一月

目   录

第一章 邀 请 公 告	1

第二章供 应 商 须 知	5

第三章 项 目 需 求	17

第四章 项目评审标准	26

第五章 合同通用条款及合同格式	27

第六章 附件	42

# 第一章 邀 请 公 告

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏省气象信息中心（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就基于公有云架构数值预报省级共享平台（项目名称）进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加。

1、项目编号：JSDY-20161129

项目名称：基于公有云架构数值预报省级共享平台

2、预算金额： 39万

3、供应商应具备下列资格条件：

3.1规定的条件:

（1）依法登记具有独立法人资格的社会组织、企业和事业单位（提供相应登记证书副本复印件）；

（2）具有健全的法人治理结构，完善的内部管理制度和民主监督制度；

（3）有独立的银行账户（提供银行开户许可证复印件）；

（4）具备提供服务所必需的场所、设备和专业执行团队（提供相应明材料）；

（5）具备采购单位提出的其他专业方面资质要求（见采购文件项目要求说明）；

（6）在参加竞争前三年内没有重大违法记录，社会信誉及运作状况良好；

（7）法律、法规和规范性文件规定的其他条件。

3.2 其他要求：本项目不接受联合体投标

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加政府采购活动。

4、现场考察、答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、欢迎符合条件的供应商前来报名。

请供应商提供以下资格要求的证明文件及复印件，且须加盖供应商公章后方为有效，审核通过后获取采购文件。

（1）报名供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件；

（2）报名供应商法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件及复印件。

6、保证金数额及交纳办法：保证金数额柒仟伍佰元整；交纳办法：从本单位基本帐号转（汇、存）入交通银行南京珠江路支行（如果以现金形式交纳，应携带《银行开户许可证》复印件）

保证金收款单位、开户银行及帐号：
收款单位：江苏大友招标代理咨询有限公司
开户行：交通银行南京珠江路支行

帐  号：320006623018010124880

未按要求交纳磋商保证金的，响应文件将被拒绝接收。

7、响应文件份数：一式三份（一份正本、二份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”。

响应文件一览表和实质性资格证明文件一式四份，三份为响应文件正副本内材料，一份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

8、响应文件递交开始时间：2016年12月5日9时00分

响应文件递交截止时间：2016年12月5日9时30分

9、响应文件递交地点及评审地点：

南京市珠江路88号新世界中心B座1201室

10、采购单位联系方式

联系人： 耿先生

联系电话：025-83287099

11、招标代理机构联系方式

联系人：顾媛

联系电话：025-68858626

传    真：025-84068870

地    址：南京市珠江路88号新世界中心B座1201室

邮    编：210008

# 第二章供 应 商 须 知

一、总    则

1、适用制度

1.1 根据有关规定办法，遵循公平、公正、公开原则。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加本项目并符合采购文件规定资格条件的法人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述项目及相关服务。

2.3 “用户”是指直接使用或接受服务的单位、个人。

3、相关费用说明

3.1 供应商应承担所有与准备和参加本项目采购有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用;

3.2本次采购按照有关规定向成交供应商收取代理服务费和专家评审费用，代理服务费按成交价格的1.5%收取，专家评审费按600元/人，共2人计取，请供应商予以关注。

3.3 如若供应商没有按照规定支付相关的代理费用，代理机构将没收其投标保证金。

二、响应文件编制

1、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关项目的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

2.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

3、响应文件的组成

3.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加本次采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章邀请公告中第 3项规定的资格证明文件；

（4）《商务条款偏离表》

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

3.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物、服务和工程内容的详细说明；

（2）※《响应文件一览表》；

（3）※《技术条款偏离表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经评审后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、采购须知

1、在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织评审小组进行评审。

2、 评审工作由代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的评审小组负责。

3、供应商提交的响应文件及相关资料，均应使用中文，计量单位应为国家法定计量单位，应用人民币报价，报价单位为“元”。

4、响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或相关专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

5、响应文件应按照项目采购文件要求的格式顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6、本次采购活动不收取任何费用。供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，无论采购结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、供应商应当根据项目采购文件要求编制响应文件，响应文件应对项目采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，提供相关资料（如白皮书、彩页、手册、评估报告等），未提供资料的，评审时不予认可。

8、供应商根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

9、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

10、供应商应当将响应文件密封，密封不当，做废标处理，在提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达相应递交地点。不接受电话、邮寄、传真。

11、供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照项目采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

12、响应文件递交截止时间之后，响应文件不得撤回，截止时间之后送达的不予受理；如果撤回的，两年内不得承接江苏省气象信息中心购买服务项目。

四、采购程序

1、评审小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项对实质性响应文件要求的供应商进行评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评审小组将告知有关供应商。

2、 评审过程中，评审小组根据响应文件和评审情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是响应文件的有效组成部分，评审小组将以书面形式通知所有参加本项目供应商。

3、 供应商应当按照响应文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

5、出现下列情形之一的，采购终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被评审小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

6、评定成交方法和标准

6.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

6.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、业绩、信誉、从业人员经历、售后服务及计划等。

6.3 评审标准详见文件第四章。

7、确定成交供应商

7.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，由评审小组成员票决。评审小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交单位或推荐出成交候选供应商。

7.2 成交供应商确定后，采购信息公告将发布在媒体上，成交供应商应及时到代理机构领取成交通知书。

7.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

7.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

7.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

7.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

五、关于评审

1、代理机构将组织评审工作。供应商应委派代表准时参加，须签名报到。

2、评审时，代理机构将邀请评委检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封。

3、评审小组将就响应文件及供应商代表陈述有关内容进行质疑，供应商代表应如实应答

4、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、由代理机构负责组建评审小组履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合项目采购文件要求，并做出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者按照项目采购文件规定直接确定成交单位；

（4）报告非法干预评审工作的行为。

6、评审小组由采购单位代表、有关专家、业内代表等组成，独立开展评审工作。

7、响应文件的资格性检查。依据法律法规和项目采购文件的规定，对响应文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参加资格。响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照项目采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备项目采购文件中规定资格要求的（仅审查采购单位根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

（3）响应的计划服务总指标量低过本项目规定的服务总指标（最低限量）；

（4）只对本项目部分内容进行响应；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）服务承诺和付款条件未响应响应文件要求的；

（9）不符合法律、法规和项目采购文件规定的其他实质性要求的。

8、响应文件的符合性检查。依据项目采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对项目采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对项目采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本项目采购文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的要求。

9、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）供应商的报价均超过了采购预算；

（2）因重大变故等不可抗力原因，采购任务取消的。

（3）不具备采购文件中规定资格条件的；

（4）未实质性响应采购文件要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

10、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11、原则上采用综合评分法。即在最大限度地满足项目采购文件实质性要求前提下，按照项目采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交单位的评审方法。

12、综合评分的主要因素由项目采购文件确定。

13、经采购单位同意，可采用其他评分方法。

六、关于确定成交单位或成交候选单位

1、按照项目评审规定直接确定成交单位或成交候选单位确定后，将成交结果发布媒体进行公示，公示期为三个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交候选单位发出成交通知书。

2、成交通知书发出后，成交单位无正当理由不与采购单位签订合同的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省气象信息中心活动。

3、评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

4、代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得干预影响评审。

5、凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

七、签订合同

1、成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照约定与采购单位签订合同。

2、采购单位不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以视情与排位在成交单位之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

4、合同履行中，项目有关经费使用应参照南京市财政部门有关规定执行，并接受采购单位委托的第三方机构进行抽查审计。采购单位需追加金额时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。成交单位项目执行最终金额超过采购金额，超出部分资金由供应商自行承担，采购单位不予追加经费。

5、合同履行中，成交单位应与采购单位保持联系，及时向采购单位报告项目进展情况，接受采购单位委托的第三方机构对项目实施情况进行评估。

6、付款方式：合同签订后支付合同额的10%，安装完成验收合格后支付80%，合同一年到期后支付全款。

八、咨询和诚信

1、询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理公司。

2.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、评审时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

2.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

3、投诉

3.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级行政主管部门投诉。

4、诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平应争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

4.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请行政主管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚

4.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

4.5 供应商应自觉遵守采购流程、评审纪律，扰乱评审、评审现场秩序的，属于失信行为。

九、其他

1、供应商递交响应文件后视同确认并接受以上内容。

2、关于项目的未尽事宜由采购联系人负责。

# 第三章 项 目 需 求

一、项目说明：

长期以来，数值预报海量数据传输都是业务运行中的难点问题。这不仅制约了高水平、高分辨的业务模式应用的范围，使得全省预报人员无法在同一水平的省平台上分析及预报，各地预报能力表现出较大的差异；同时也间接影响了数值预报集约化发展战略，使得数据模式资料处理处于相对无序、小而不全、低水平重复建设严重的现实状态。

建设和发展“数值预报省级试验性公有云平台”，实现一体化数据环境向公有云环境延伸，强化省级数值预报核心业务系统的共享和协作研发，能够改变高分辨率模式发展的现状，实现业务技术发展的集约化、现代化，实现众创发展的良好局面。

- 二、总体建设需求

- 1.总体规划

本项目旨在始终围绕提高数值预报准确率和精细化水平的核心目标，以集约化、标准化的发展方式，应用云技术、大数据、互联网+、智能化等信息技术，建立以高分辨率数值预报系统下载和共享为核心的“省级试验性公有云平台”，研究并探讨统一标准、统一数据的创新型省平台建设方案，形成数值预报业务、科研等的“公有云”应用，为提升气象信息化技术和现代化气象服务水平，加快推进数值预报格点应用向精准化、智慧型方向发展进行原型开发，为后续建设打下良好基础。

- 2.建设目标

根据气象信息化规划要求，通过对“数值预报省级试验性公有云平台”的建设需求的详细分析，系统整体设计要能够充分考虑未来3年内数值预报专业云的数值预报产品服务与科研服务功能，提出满足未来3年的系统建设与规划，实现原型产品开发。

作为数值预报省级试验性公有云平台的建设目标，要紧紧围绕“以数值数据为核心”，开发建设能够实现数值数据快速下载、精细查询的云平台，为将来省气象业务的进一步发展做好原型研究。

- 3.总体要求

本项目要求方案采用行业先进的成熟稳定的技术、软件和可靠的公有云服务，同时要求具有可扩展性和高可用性。

供应商必须按照国家、国际及行业的有关的标准、规范进行细化设计，原则上要求系统须按照采购人的要求进行定制开发，系统验收后的软件所有权归采购人所有。在服务期内供应商须定时进行系统维护和升级，验收后需向采购人交付项目实施方案、项目实施计划、测试方案和测试报告、用户使用手册、系统部署方案、培训计划、培训方案。

供应商提供的硬件应当提供本国货物，所有软件要求提供系统验收后一年免费软件维护。

在建设过程中，供应商须充分与采购人沟通项目实施计划和详细需求，负责软件的施工安装，由此产生的一切费用均由供应商负责。在项目建设期和服务期内，做好恶劣天气以及其他不可预测环境下的防护措施，安排专人对软件所运行的环境定期巡检，由于巡检不到位而产生的软件故障和损失均由供应商承担责任。

- 三、项目建设内容

（★核心需求  ▲重点需求）

- 1.数据上传下载原型系统

开发数据上传和下载软件，实现将模式数据上传到省公有云平台进行存储或后续处理的核心功能；实现从公有云平台进行数据下载的功能。

包括以下主要功能：

- ▲用户登录：用户登录认证

- ▲数据上云：将气象局模式数据文件上传到云平台

- ▲数据下载：通过统一开放门户，实现对数值文件的下载

- 日志管理：用户登录、数据上传下载等日志信息的记录和查询

- 实现EC、JSWRF、气候模式等模式的下载、监控及补调功能

- 能够支持FTP、WEBSERVice、REST等接口数据的下载并能可视化展示

- 相关功能能够进行组合配置

- 能够生成基于用户和数据种类的运行报表

- 2. 云端存储系统

建设数值预报公有云存储系统，采用分布式云存储系统，将不同类型数据进行分类存储，为省级气象业务提供基础的数据和产品支撑。

- 业务数据存取

★对于原始数值预报数据通过文件的方式进行存储，对于用于订阅及实时查询的数据通过数据库来进行。数据处理系统对数值预报格点数据进行切分后，形成基础元数据。

- 格点数据存取

★格点数据在下载后以文件的形式保存到云端的对象存储中。系统内部进行切分处理时，首先这些数据加载到高速缓存中，之后再根据区域，模式，经纬度范围，层次，气象要素，时间等维度进行切分处理。

- 归档数据存储

系统定期将格点数据及形成的气象产品数据进行归档，将超过1个月的数据转储至归档服务器。采用多点冗余备份，确保数据的安全及可恢复。

- 存储接口性能

★可靠性: 提供99.9999%以上的数据可靠性。

★读写性能具有横向可扩展性。

- 存储能力

★热数据（表格存储）: 存放72小时以内的数值预报数据

★温数据（对象存储）:存放1个月的备份数据

▲冷数据（归档存储）:存放1个月以上数据

▲扩展性:系统存储基于云服务方式，确保存储能力能够根据用户使用情况进行平滑扩充升级，无瓶颈或者技术障碍。

- 3.统一开放门户

建设数据平台统一开放门户：实现数据产品服务导航、查询、批量下载服务。

▲查询和精确读取

用户可以对省级数值预报信息采用增加认证功能的OPENDAP协议提供服务，可按照标准的opendap服务协议查询包括：数据源、经纬度、层级、时间、诸项气象要素等信息，并返回相应的格式数据。

▲批量数据下载

针对数值模式再处理的业务需求，需要全区域数据等服务，直接提供相应的数据集下载服务，将会以GRIB2文件格式，提供批量下载相应数据服务。

- 4.系统管理界面

▲面向系统管理员的门户网站，用来实现系统级的用户管理和基础的统计分析等功能。

- 四、非功能需求

（★核心需求  ▲重点需求）

系统能够与承载平台深度匹配，有效实现数据服务的高速与便捷传输。

▲系统与承载云深度融合，提供高速的数据存储与处理功能。

▲系统与服务发布网络高效匹配，能够迅速分发服务至最终用户。

★根据系统架构及业务需求应做出资源估算的三年规划，满足系统的建设要求。

系统能够兼容并满足未来数值预报省公有云平台的持续建设需求，实现平滑升级与迭代。

▲系统能够平滑扩容服务量级，以满足未来对全省气象预报人员使用需求的满足。

系统性能指标要求

★系统稳定性指标: 系统有效工作时间要求≥99.9%（行业标准）

★系统吞吐量指标（多层体系结构）: 具有横向扩展性，每个扩展节点网络吞吐能力不小于360Mpbs，每个扩展节点服务负载能力不小于10个用户。

▲存储服务可随着系统无限扩展，无扩展后的性能瓶颈。

系统技术要求

应用系统的软件研发技术路线是系统设计、运行、维护的重要保证，采用先进、适用的开发工具，可以使系统开发周期大幅缩短，提高系统的开发质量。

互联网通信接口：基于标准协议，提供各种数据交互，解决平台的异构性问题，同时能提供良好的可扩展性；

▲系统扩展性：系统软件部分必须有充分的接入能力；为之后的开源开放政策与机制、开源社区系统，本地化测试数据的分中心平台的建设和数值分析产品云化提供保障。

安全性：基于公共云平台的安全机制下，二次开发认证机制，数据库以及系统级别操作采用现有或自建相应ORM框架来实现；

▲云服务：采用云服务提供商提供的成熟可靠的云服务方案集成建设。

数据安全要求

▲为保证系统数据的安全性，需在网络安全、数据库安全和应用系统安全架构采取具体措施，确保系统安全性。

- 五、工程实施

- 1．工程实施计划

供应商应提供详细的项目实施方案，包括工程进度安排，负责人员，投入人数、工作量等。

供应商应对以下工程时点提供详细说明，并进行承诺：

（1）第三方软件交付周期（自合同签订之日算起）

（2）系统实施搭建周期（自软件交付之日算起）

（3）系统联调部署/上线周期（自网络条件、软件条件具备之日算起）

- 2．系统安装及调测

供应商负责软件的安装、调测，将结果数据和资源配置经供应商整理后移交采购人代表，作为验收参考依据。

- 3．测试

测试由本工程的系统集成方、采购人共同进行。供应商应该提供测试报告，测试记录经供应商整理后移交采购人代表，作为验收依据。

供应商需按照业务性能指标要求进行软件功能测试，应首先提供软件功能测试方案，经采购人审核批准后测试各软件模块功能是否满足指标，并向采购人提交性能测试记录。

供应商需按照基本业务需求进行业务测试，应首先提供业务需求测试方案，经采购人审核批准后测试业务需求是否被满足，并向采购人提交性能测试记录。

- 4．初验与试运行条件

采购人对供应商集成的系统功能和性能测试记录进行测试，如果测试结果与记录相符，则认为测试满足采购人初验的条件，反之则不具备初验的条件。

如发生采购人测试结果与提供记录不符时，供应商在采购人的配合下应对采购人发现的质量缺陷作重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足本规范书的技术要求后，采购人才能给供应商开具初验报告，工程进入试运行。

5．试运行

系统试运行期为1个月。试运行期间若发生与本规范书不符或与初验记录不一致的情况时，买卖双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决；如系统出现故障或不稳定现象，供应商要认真解决，直至系统运行稳定可靠，否则采购人不予终验。

6．终验

采购人在确认试运行期间没有发生重大故障后方可进行最终验收，并由买卖双方签署最终验收报告，否则不予终验。

六、技术服务和技术培训

1．服务要求

(1) 供应商有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、使用说明书、维护说明书等。

(2) 系统开通后，如发生软件升级及扩展等有关情况，供应商应向采购人提供必要的技术资料。同时应派技术人员到场指导。

(3) 在系统试运行期间，根据需要供应商有责任派技术人员到现场指导维护工作。

(4) 在系统运行期间，供应商应提供7×24小时的电话服务支持，提供5×8小时的现场技术支持。

(5) 维护期内供应商负责免费维护软件。

(6) 供应商应承诺在系统发生严重故障的情况下，能在短时间内赶赴现场和排除故障。

(7) 供应商应根据采购人的业务发展需求，提供面向市场、维护及客服等人员的技术培训。

(8) 故障响应时间要求如下表：

| 级别 | 业务恢复时间 | 解决时间 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大故障 | 2 小时 | 1 周 | 15分钟 |
| 严重故障 | 4 小时 | 1 周 | 30分钟 |
| 一般故障 | 24小时 | 6周 | 2小时 |

所有恢复故障所需的软件均由供应商负责。

2．技术培训

供应商就所提供的产品提供操作培训，供应商同时提供业务流程培训，保证业务人员熟悉业务流程，保证工作的顺利开展。

供应商需就以上培训，列出培训人员的数量并给出详细的培训计划（包括时间、地点、课程等）。

(1) 供应商应负责采购人技术人员和管理人员的培训，提供培训课程，培训人员的人数和培训时间。培训课程中应包含自有软件，第三方软件的相关培训

(2) 培训计划应包括所提供系统的原理、操作方法、工作流程等各个方面。

(3) 供应商应提供必要的培训资料。

(4) 供应商培训应详细开列清单，明确培训地点、时间等项目，如果供应商提出变更，应提出书面通知，并承担变更中发生的全部费用。

3．工程联络会议

在合同签订后的适当时候，将召开双方参加的检查执行合同进展、技术配合情况的技术联络会（施工、安装文件、验收指标等）。时间和地点由双方商定。

三、其他要求

1. 本项目不接受联合体投标

2. 质量保证期：本项目自终验第一日起一年

3. 交货期：合同签订后30天内

以上所有要求均为实质性要求，不接受负偏离。

# 第四章 项目评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30） | 采用低价优先法计算，即满足自主采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评审基准价/报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 项目概况分析（5） | 对气象数值预报数据现状有深入了解并阐述的得3分，对云平台有深入了解并阐述的得2分，满分得5分。 | 5 |
| 3 | 响应产品技术和性能指标（35） | 满足采购文件要求的全部技术指标得35分 ①采购文件中标有“★”符号的技术指标项承担本次项目的核心需求，要求参与产品技术参数必须满足，其中任意一项不满足，则视为无效参与；②采购文件中标有“▲”符号的是重点技术指标项，有1处技术指标不满足则扣1分，有2处技术指标不满足则扣2分，以此类推。③采购文件中其他技术要求是一般技术指标项，有1处技术指标不满足则扣0.5分，有2处技术指标不满足则扣1分，以此类推。（响应产品技术性能指标部分总分值为35分，最高扣分不得超过35分） | 35 |
| 4 | 施工组织方案及人员从业经历（10） | 项目经理具有高级项目经理资质的，得3分；技术负责人具备中级及以上职称资格的，得3分；项目团队成员具有信息化建设或集成项目经验，工作经验均在2年及以上的得2分，否则得1分；项目团队人员具有研究生及以上学历的，每人得0.5分，最高2分；本项最高得10分（工作经验需提供项目名称及项目时间的合同证明文件；项目人员需要提供学历及资质和职称证明文件，否则不得分）。 | 10 |
| 5 | 售后服务及培训计划（10） | 服务标准及故障响应速度及时，提供培训方案，良好的得10-8分，一般得7-5分，差得0-4分。。 | 10 |
| 6 | 企业资质及荣誉（5） | 能够提供ISO9001:2008质量管理体系企业认证的得3分，提供证书原件复印件并加盖单位公章。未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 近三年内获得的软件著作权，每提供一个得1分，满分2分。 | 2 |
| 7 | 业绩（5） | 供应商2013年以来承担的基于云计算技术，大数据处理的开发项目，合同额大于150万元人民币的，每个得3分，合同额大于100万元人民币的，每个得2分； 100万元人民币以下的，每个得1分；最多5分。 | 5 |

说明：1、评审分值以百分为算，评审标准内容不够可另附页。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据。

# 第五章 合同通用条款及合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合同编号：

(买方)   　　　(项目名称)中所需 　　　(产品名称)经       (采购人)以　　　　号采购文件进行采购。经评审委员会评定 　　　　　  (卖方)为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 成交通知书

c.	 协议

d.	 响应文件				(含澄清文件)

e.	 采购文件				(含采购文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订后支付合同额的10%，安装完成验收合格后支付80%，合同一年到期后支付全款。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 　方：             	       卖　方：

名 　称：(印章)　　　       	 名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　       年　月　日

授权代表(签字)：     	       授权代表(签字)：

地　　址：		     	   		 地　　址：

邮政编码：			   			 邮政编码：

电　　话：		   				 电　　话：

开户银行：			   			 组织机构代码：

账　　号：		   			    账　　号：

合同一般条款（供参考）

1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方签署的、甲方和乙方就甲乙双方的权利、义务所达成的协议，包括所有的合同条款、附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“应用系统”系指乙方根据合同规定，须向甲方提供的应用软件系统。

（4）“服务”系指根据合同规定由乙方承担的与应用系统开发有关的服务，包括但不限于系统安装调试、系统集成测试、试运行、提供技术支持、培训以及合同中规定乙方应提供的其它服务。

（5）“合同通用条款”系指本合同通用条款。

（6）“合同专用条款”系指第五章合同专用条款。

（7）“甲方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

（8）“乙方”系指在合同专用条款中指明的提供货物和服务的单位。

（9）“项目”系指在合同专用条款中指明的项目。

（10）“项目现场”系指在合同专用条款中指明的应用系统安装运行的现场。

（11）“交货地点”是指乙方按合同约定或甲方要求向甲方交付系统的地点。具体地址由甲方指定。

（12）“天”指公历天数。

（13）“上线运行”指按照本合同附件2的规定，应用系统在甲方指定地点上线并投入使用。

（14）“初步验收”指在完成本合同规定的应用系统开发、测试、系统集成以及项目现场实施，由甲方组织对应用系统的验收。

（15）“试运行”指应用系统“初步验收”后，进行的为期6个月的试验运行。

（16）“竣工验收”指应用系统经过试运行后，达到稳定、可靠时，由甲方组织的对应用系统的验收。

（17）“保证期”指乙方在竣工验收后对应用系统的2年服务期。

2.  适用性

  - 本合同条款适用于合同专用条款中指明的项目。

3.  合同标的

  - 乙方按照甲方要求，负责项目应用系统的开发和服务。具体规定见附件。

  - 乙方派遣健康、有经验、有相应技术能力且相对稳定的工程技术人员完成合同规定的应用系统开发和所有服务工作。

4. 标准

  - 本合同项下交付的应用系统应符合附件2所述的标准，如果没有提及应适用的标准，则应符合中华人民共和国适用的国家、省、部级标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5．保密

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规范、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

  - 除了履行本合同之外，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用本合同第5.1款所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，本合同第5.1款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同义务后应将这些文件全部还给甲方，未经甲方书面同意，乙方不得复制上述文件或资料（包括任何甲方提供的书面或电子形式的文件或资料）。

  - 乙方的保密义务并不因本合同的终止而免除。

  - 若乙方违反保密义务而给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6．知识产权

  - 乙方为本项目开发的应用系统的知识产权归甲方所有。乙方用于本项目中的自有产品甲方在该项目中享有无限期的无偿使用权。

  - 乙方应保证甲方在中华人民共和国使用乙方提供的应用系统或该系统的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其所有权、债权、他物权、专利权、商标权、版权等第三方固有权利的起诉。

  - 如果发生第三方对甲方因使用乙方提供的应用系统而受到的侵权指控，乙方应承担一切经济和法律责任，并赔偿甲方因此而遭受的损失。

  - 本合同第6条的规定不因本合同的到期或终止而失效。

7． 预付款保证金

- 本合同不设预付款保证金。

8． 履约保证金

8.1   乙方应在收到《中标通知书》后30日内，向甲方提交合同专用条款中所规定金额的履约保证金。

8.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

8.3   履约保证金应采用本合同货币或买方可以接受的其它货币，并采用下述方式之一提交：

1） 银行保函或不可撤销的信用证

由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，或由信誉良好的外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用采购文件提供的格式或其他买方可接受的格式。

2） 银行本票、保兑支票或现金。

  - 在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后30日内，买方将把履约保证金退还卖方。

9.   应用系统的开发、安装、调试

  - 乙方应按照本合同及附件2的规定完成应用系统开发、安装调试及系统集成工作，并在项目开发的不同阶段，向甲方提交相应的源程序、技术文档和提供技术支持与培训。

  - 乙方应按照合同规定的项目实施进度，将应用系统及第9.3款中规定的相关文件和安装介质送达项目现场或甲方指定的其他地点。并由甲方或甲方代表当场清点并签发收据正本两份。

  - 乙方应随同应用系统交货的同时向甲方提交标明该系统内容的明细单一式两份，乙方出具的质量证书一式两份以及合同中要求的相关源程序和技术文档。

  - 乙方应按照项目实施进度负责应用系统的安装和调试，并将安装调试计划和进展情况及时通知甲方。甲方应在安装调试过程中负责监督与配合，并尽可能提供便利的工作条件。如果是因为乙方延误不能将上述内容通知甲方，使甲方不能及时配合，由此而造成的全部损失应由乙方负责。

  - 在应用系统开始安装调试10天前，乙方的技术人员应书面向甲方详细说明安装调试要求和当次安装调试工作计划，并检测用户系统的软硬件安装环境，确保本合同项下应用系统能够在指定的环境中正常运行。甲方应按照附件2载明的计划派相关技术人员参与此项过程并协助解决有关问题。

  - 在安装调试过程中，甲乙双方应签署安装调试备忘录，记录安装调试过程中发生的各种问题，以及甲方限定乙方改正并解决问题的期限。

  - 乙方应按照附件2中规定的条件和计划，保证事先安排的技术人员在工程实施各阶段中及时到位并保持稳定。若因特殊原因，确需更换人员时，必须向甲方提出书面申请，在获得甲方许可后，方可更换。否则，乙方应按照第22条相关规定承担违约责任。

10． 检验、测试和验收

10.1 在应用系统交付前，乙方应对该系统的质量、性能等进行详细而全面的单元测试和集成测试，并出具一份证明应用系统符合合同规定的测试证书。测试证书是应用系统交货时提交给甲方相关技术文档的一个组成部分，但不能作为有关质量、性能等指标的最终检验标准。

  - 甲方有权对应用系统进行全面测试，以确认该系统能符合附件2的功能和性能要求。测试在甲方提供的模拟环境或实际环境进行，模拟测试方案和测试软件由乙方提供，并经甲方确认。乙方应按照甲方的要求参与模拟测试，由此产生的乙方相关费用由乙方承担。

  - 应用系统通过模拟测试后，进行初步验收。 应用系统的初步验收由甲乙双方代表共同参加，以确定应用系统满足试运行条件。初步验收在项目现场和/或甲方所指定的其它地点进行，测试手段和方案的制定由乙方负责，并经甲方确认。初步验收的相关费用由乙方承担。应用系统通过初步验收测试后，甲方应给乙方签署“初步验收合格证书”（正本两份）。

  - 如果应用系统因乙方原因无法按项目实施进度要求的时间进行初步验收，乙方应承担全部责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如果由于甲方原因，应用系统无法按项目实施进度要求的时间开始试运行，除此之外，初步验收的其他条件均已具备，应用系统视为通过初步验收。如果因乙方原因导致在项目实施进度规定的期限内没有完成初步验收的，则乙方应按本合同第22条约定支付误期赔偿费并承担其他违约责任。

  - 应用系统初步验收合格后将进入合同专用条款中指明时间的试运行阶段。在此期间，系统如出现因乙方设计及开发失误所引起的质量和性能问题造成的系统宕机、交易差错率超过规定指标等重大问题，乙方应负全部责任，并立即查明原因和尽快解决问题，由此产生的额外费用将由乙方负担。系统恢复运行后，试运行期将重新开始计算。如因此造成工程进度延误，由乙方按照本合同第23.1款约定承担违约责任。

  - 试运行期满，应用系统达到本合同附件2规定的全部技术、业务功能和性能要求后，乙方有权提出对应用系统进行竣工验收。竣工验收在甲方指定的项目现场由甲乙双方联合进行。如果应用系统通过竣工验收，甲方将签发“竣工验收合格证书”（正本两份）。如果应用系统无法按项目实施进度的时间要求通过竣工验收，乙方应继续进行必要的改进完善工作，直到应用系统通过竣工验收为止，由此产生的额外费用将由乙方负担。乙方还应承担本合同第23.1款规定的违约责任。

  - 如果因为甲方原因，应用系统无法正常进行安装、调试、测试、试点上线运行及初步验收等工作，则在乙方完成系统开发并向甲方提出初步验收申请之日起12个月后，应用系统视为竣工验收，相应的竣工验收合格证书应由甲方向乙方签发。验收合格证书签发后，乙方仍须按照甲方的要求继续履行其合同未尽责任和义务。

  - 本合同第10条的规定不能免除乙方在本合同项下的保证或其它义务。

11．  包装及标记

  - 乙方应对所提供的应用系统源程序、技术文档和安装介质进行妥善包装和明确的标记。

12．  风险及保险

  - 系统运抵合同指明的项目现场或甲方指定的其他交货地点前的关于系统的一切风险及系统的相关保险事宜均由乙方承担。

13．  第三方软件

13.1  甲方要求乙方提供下列与乙方应用系统有关的第三方软件和资料：

（1） 按照合同要求免费提供的第三方软件。

（2） 甲方从乙方采购的第三方软件废止的情况下：

（i）乙方应提前60日将要废止的该软件的相关信息通知甲方，并提出替代方案。

（ii）免费向甲方提供替代产品。

14．服务

14.1  乙方应提供下列所有服务：

（1）实施本合同范围内应用系统的现场安装、调试、测试和试运行；

（2）提供应用系统与外部系统连接所需的技术服务和技术支持；

（3）提供应用系统安装和维修、维护和二次开发所需的工具；

（4）提供应用系统的安装介质和详细的操作及维护手册等资料；

（5）提供对甲方人员在应用系统开发、安装、调试、测试、运行、维护和/或运行维护等方面的培训；培训的具体要求详见附件2。

（6）提供对应用系统的技术支持和维护、升级（详见附件2）；

（7）提供应用系统在设计开发到保证期结束全过程的项目管理报告。

14.2  乙方提供的服务的费用应含在合同总价中，并在附件1中列明。

15．  保证

  - 乙方应保证具有履行本合同项下任何义务的能力和资格，保证应用系统的先进性，保证所提供的软件产品为最新正式版本。应用系统应含有设计和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部应用系统没有设计、材料或工艺上的缺陷，同时保证消除因乙方行为的疏忽而产生的缺陷（这些缺陷是所供应用系统在中华人民共和国现行条件下正常使用可能产生的）。

  - 在保证期内，乙方在维修或更换有缺陷的应用系统或部件，或解决应用系统运行过程中出现的问题时所产生的一切费用由乙方承担。

  - 本保证在合同专用条款中指明的期限内有效。

  - 在保证期内，如果乙方在收到甲方通知后48小时内没有以合理的速度弥补缺陷或解决问题，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，而且甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

  - 在保证期内，乙方应免费提供应用系统的版本维护、升级和相关的技术支持、培训及资料。

  - 在保证期内，如甲方更换系统，乙方应免费提供数据移植及相关配合服务。

  - 保证期满后，如果应用系统出现紧急异常情况，乙方应在收到甲方的通知后，在24小时内派遣有经验的技术人员到达项目现场对该系统进行检测、修复和维护，收费标准应按照合同第32.3款的约定执行。

16．  价格

  - 本合同总价为人民币元整（小写￥），分项价格清单在合同附件1中列明。

  - 需甲方另购的与本合同应用系统有关的所有第三方软件产品，乙方应在应用系统软件及配置建议清单中列清并附相应的技术规范要求，否则视为由乙方提供且其价格已包含在本合同总价之内。

  - 本合同为固定价格合同，在合同执行期间，市场价格波动对该系统开发、制造、服务等成本的影响不予以考虑。

17．  付款

17.1  本合同项下的付款方法和条件在合同专用条款中有规定。

17.2  根据合同相关条款的规定，如果乙方需要承担赔偿责任和/或支付违约金，甲方有权从未支付款项中扣除相应金额。

18． 变更指令

18.1   根据本合同第30条规定的形式，甲方可以在任何时候书面向乙方发出变更合同的指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）  变更部分技术要求；

（2）  变更部分业务要求；

（3）  变更乙方提供的服务。

18.2   如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价和/或交货时间将进行公平的调整，同时双方协商一致书面修改相应合同内容。乙方根据本条款进行合同总价或交货时间调整的要求必须在收到甲方的变更指令之日起三十天内提出，否则视为乙方无条件接受甲方的变更要求和条件。

19．  合同修改

19.1  任何对合同条件的修改均须甲、乙双方签订书面的修改书,并加盖公章或合同专用章后方可生效。

20．  转让

20.1  除非经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

21．  分包

21.1  本合同没有分包合同。乙方应亲自履行本合同全部的责任和义务。

22．  乙方履约延误

22.1 （1） 乙方应按照附件2中提出的工程实施进度完成相应的开发工作和各项服务，否则构成履约延迟，应承担本合同第23.1款的违约赔偿责任。

（2） 为了保证本项目能按合同中规定的工程实施进度执行，甲方将根据合同附件2中规定的项目现场和乙方项目参加人员清单，不定期地对乙方进行检查，如果发现乙方在项目执行过程中未经甲方同意，擅自更换或减少项目参加人员，甲方有权登记更换或减少的乙方项目人员人数，并要求乙方签章确认。甲方有权同时提出书面限期更改要求，如果乙方在甲方提出限期更改要求后未按甲方要求执行，则甲方有权对后续检查中发现的不符合情况继续进行书面记录。

（3） 如果因为乙方项目参加人员更换或减少方面的原因，造成项目未按合同规定的实施进度和技术要求完成，乙方除需按本合同第23条规定进行违约赔偿外，还需按下列方式向甲方交纳罚款：

罚款金额 = 2万元×（书面记录的更换或减少项目参加人员总人次）。

该项罚款金额不超过合同总金额的10%。

22.2   在合同履行过程中，如果乙方遇到妨碍其按时交货和提供服务的情况时，应自该情况发生之日起7日内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。合同延期应通过修改合同的方式由甲、乙双方书面认可。

22.3   除本合同第25条的情况外，除非延期是乙方根据本合同第22.2款的规定取得甲方书面同意而不必交纳误期赔偿费之外，乙方拖延交货或未按时提供服务，将按本合同第23条的规定向甲方支付误期赔偿费。

23．   违约赔偿及索赔

23.1   除本合同第25条规定的情况外，如果由于乙方自身的原因而没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方应在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的千分之五（0.5%）计收，直至乙方交货或提供服务为止。一旦误期赔偿费达到合同总价的百分之五（5%），甲方有权根据本合同第24条的规定终止合同。

23.2   如果由于乙方的原因导致用户系统硬件设施和操作系统出现重大故障，造成甲方经济损失，乙方应给予甲方经济赔偿。

23.3   如果乙方未能履行合同规定的责任和义务，甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）  乙方同意退货并用合同规定的货币将合同款项退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）  用符合合同规定的技术和性能要求的新系统来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部经济损失。同时，乙方应相应延长所更换系统的保修期。

23.4   如果在乙方收到甲方发出的索赔通知后7天内，乙方未作答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付合同款项中扣除索赔金额。

23.5   乙方在本合同项下的未尽责任和义务不能因为乙方向甲方支付了本合同第23条所规定的赔偿金而被免除。

24．   违约终止合同

24.1   在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）  如果乙方未能在合同规定的限期或甲方根据本合同第22条的规定同意延长的限期内提供部分或全部系统；

（2）  如果甲方认为乙方在本合同实施过程中有欺诈行为。“欺诈行为”是指为了影响合同实施而谎报事实，损害甲方的利益。

24.2   如果甲方根据上述第24.1款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买替代系统，乙方应对购买替代系统所超出本合同总价款的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未被终止的部分。

25．   不可抗力

25.1   尽管有本合同第22条、23条和24条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其它合同义务的话，乙方不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

25.2   本条所述的“不可抗力”系指那些双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括：战争或革命、严重火灾、洪水、台风、地震。

25.3   在不可抗力事件发生时，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。并于事件发生后14天内将有权单位出具的证明文件用特快专递寄给另一方确认。甲、乙双方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。如果不可抗力事件影响延续超过60天，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

26．   因破产而终止合同

26.1   如果发现乙方有破产或被解散的可能，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

27．  争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，由甲方住所地的人民法院进行管辖。

28．   合同语言

28.1   本合同用中文书写，甲、乙双方交换的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。乙方提供的任何文件资料如果不是中文，应附上中文翻译文本（打印）。

29．   适用法律

29.1   本合同应适用中华人民共和国的法律。

30．   通知

30.1   本合同一方给另一方的通知应用书面形式传真或快递送到如下地址：

（1）  甲方地址：

联系方式：

联系人：

（2）  乙方地址：

联系方式：

传真：

联系人：

30.2   通知以送达日期或通知书中规定的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

31．   税费

31.1   中华人民共和国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

31.2   中华人民共和国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

32．   合同生效及其它

32.1   本合同应于甲乙双方法人授权代表签字并加盖公章或合同专用章，且甲方收到乙方提交的履约保证金后后生效。

32.2   本合同项下所有附件为合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格、交货批次及交货时间

附件3-履约保证金保函（见履约保证金保函格式）

32.3   乙方同意本合同中所有应用软件今后将免费提供给甲方及甲方的下属机构使用。乙方进一步承诺甲方及甲方的下属机构在购买相关服务时，服务的价格不能高于本次合同的价格，折扣率不能低于本次合同的折扣率。

32.4   本合同一式五份，具有同等法律效力。甲、乙方双方各执两份，一份由代理机构留存备案。

（后续页为签章页）

| 甲方（采购人）： | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理机构 代表人： 电 话： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 附件

附件一、响应文件一览表（格式）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSDY-20161129 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 金 额 |  | 服务时间 |
| 其他优惠承诺： |  |  |  |  |  |
| 备注： | 1、所有价格均用人民币表示； 2、总报价包括全部总价、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、技术资料等费用及其他交付买方正使用前的所有费用 |  |  |  |  |
| 报价：（人民币） |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：响应文件一览表和实质性资格证明文件一式四份，三份为响应文件正副本内材料，一份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

附件二、申请及声明（格式）

致： 江苏省气象信息中心

根据贵方JSDY-20161129 号采购邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格完全符合政府采购法和本次项目要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购有关的所有证据和资料。

2、按采购文件要求，项目名称：                          ，项目编号：   的总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部响应文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，无论评审结果如何，我们不对采购文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的评审日期起遵循本采购文件，并在规定的采购有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在评审后规定的采购有效期内撤回响应文件，我们的保证金贵方不予退还。

6、响应文件截止时间结束后参加本项目的供应商不足三家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的应争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的服务内容，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本项目有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：            （供应商名称）         （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人的姓名、职务）为我方就本项目活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于       年        月      日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称（公章）：

日     期：

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省气象信息中心：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

附件五：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSDY-20161129 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条目号 | 采购要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明提供的产品和服务响应，直接拷贝竞争性文件技术要求的，按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件六：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSDY-20161129 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条目号 | 采购要求的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                            （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七、服务承诺书（格式自拟）